附件2

| 2024年容东片区剩余绿化工程项目绩效 自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 容东片区剩余绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 800 | 800 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提升片区城市生活的舒适性和宜居性 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 项目占地面积 | ≤28.34公顷 | 28.34公顷 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 工程完工验收情况 | 工程完工验收达标 | 未完工 | 10 | 0 | 指标设定不科学 |
|  |  |  | 时效指标 | 按合同约定期完工情况 | 按合同约定期限完工 | 未完工 | 15 | 0 | 指标设定不科学 |
|  |  |  | 成本指标 | 成本控制情况 | ≤2511.48万元 | 800 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 促进地块开发 | 带动周边地块发展 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 提供居民游憩场所 | 提供居民游憩场所 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 提升百姓生活幸福指数 | 提升百姓生活幸福指数 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 75 |  |