|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年容东安置房小区增设和改造非机动车车棚项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 填报单位：河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 容东安置房小区增设和改造非机动车车棚项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | | | | 实施单位 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 528.035018万 | 515.006435万 | 10 | | 97.53% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 528.035018 | 515.006435 | — | | - |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | — | | 0 | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | — | | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 新增改造容东片区回迁安置房小区426个非机动车棚 | | | | | 426处车棚已全部完成新建和改造 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 新增车棚数量和改造车棚数量 | ≥362 | 426 | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量指标 | 能满足非机动车遮雨功能 | ≥80 | 80 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效指标 | 按照时间安排完成 | ≤30 | 已完成 | 12.5 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算 | ≤987.06 | 515.006435万元 | 12.5 | 11 |  |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | 成本利用率 | ≥80 | 97.53% | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效益  指标 | 构建和谐文明的容东社区 | ≥80 | 70 | 7.5 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | ≥80 | 70 | 7.5 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | ≥100 | 90 | 7.5 | 6 |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80 | 70 | 10 | 6 | 无 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 87.5 |  |