附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年容东百姓健身房项目项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 填报单位：河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 容东百姓健身房项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | | | | 实施单位 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27 | 24.555690 | 10 | | 90.95% | 9.09 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27 | 24.555690 | — | | 90.95% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | — | | 0 | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | — | | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 建设2个百姓健身房，基本满足服务范围内居民室内健身需求 | | | | | 建设3个百姓健身房，满足了服务范围内居民室内健身需求 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 百姓健身房建设数量 | ≥2个 | 3个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 百姓健身房建设内容 | 符合百姓健身房建设标准 | 符合标准 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年年底前 | 2024年底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤27万元 | 24.555690 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 群众室内健身需求 | 基本满足居民室内健身需求 | 满足需求 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 开放情况 | 向社会免费或低收费开放 | 免费开放 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.09 |  |