附件2

| 2024年大河片区安置房配套便民服务设施项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大河片区安置房配套便民服务设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2000 | 2000 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 | 2000 | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 工程质量符合国家标准 |  |  |  |  | 项目建设过程中各项检测符合国家标准，从未受到新区工程质量监督部门的处罚。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目涉及楼栋、道路等 | 完成了市场两栋楼、物资库等主体结构施工。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 工程质量 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目成本在可研批复内 | 实际完成拨付2000万元，在概算批复预算内 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 提升公共服务质量 | 补充片区居民购物平台 | 10 | 8 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪 | 无国家明令淘汰类产业 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 为居民提供持续服务 | 提升居民回迁后的购物便利性 | 10 | 8 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率(%) | ≤5 | 无 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |